Załącznik nr 3

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej  umowy w sprawie zamówienia publicznego do 30 000 euro.

§1 Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania prac „Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych przy zabytkowej KAPLICZCE DOMKOWEJ Z FIGURĄ MATKI BOŻEJ Z DZIECIĄTKIEM położonej w miejscowości Poręba Radlna”. Szczegółowy zakres robót określony jest w „Programie prac budowlano-konserwatorskich.

§2 1.Terminy realizacji robót

- rozpoczęcie robót: ……… 2017 r.

-zakończenie robót: 15 wrzesień 2017 r.

2.Termin zakończenia robót może ulec zmianie w przypadku:

-opóźnienia w przekazaniu placu budowy,

-braku frontu robót zależnego od Zamawiającego.

§3 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości: ............ zł brutto /słownie: /…….

2. Wynagrodzenie określone w ust.1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

3. Wykonawca oświadcza, iż w okresie realizacji przedmiotu umowy cena zgłoszona jest

stała.

4. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w pkt.1 obejmuje:

-wykonanie przedmiotu zamówienia,

-zorganizowanie i rozbiórki tymczasowego zaplecza budowy,

-oznakowanie budowy wymagane prawem budowlanym

-koszt poboru i zużycia wody oraz energii elektrycznej.

5. Rozliczenie za wykonane roboty realizowane będzie w na podstawie wystawionej przez

Wykonawcę faktury po odbiorze końcowym bezusterkowym, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

6. Podstawę do sporządzenia faktury stanowi:

-protokół odbioru elementów wykonanych robót – bezusterkowy,

-protokoły techniczne właściwe dla danego rodzaju fakturowanego obiektu.

Podstawę wystawienia faktury końcowej stanowi protokół bezusterkowego odbioru końcowego. Na dzień odbioru końcowego należy przedłożyć atesty i protokoły techniczne odbioru robót.

7.Termin płatności: do 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu faktury wystawionej na NABYWCA:

Gmina Tarnów z siedzibą w Tarnowie

NIP 873-15-50-848

ul. Krakowska 19

33-100 Tarnów

ODBIORCA

Urząd Gminy Tarnów

ul. Krakowska 19,

33-100 Tarnów.

§4 1.Zamawiający w terminie przekazania placu budowy zapewni na budowie nadzór inwestorski.

2. Organizację i koszt zorganizowania tymczasowego zaplecza budowy Wykonawca realizuje w ramach kosztów własnych bez możliwości fakturowania na Zamawiającego.

3.Wykonawca zrealizuje roboty budowlane zgodnie z przepisami prawa budowlanego, projektem, sztuką budowlaną i obowiązującymi normami w danym zakresie.

4.Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na budowie, oraz ubezpieczy bieżące prowadzenie robót i zabezpieczy przed zniszczeniem wykonane roboty do czasu protokolarnego ich przekazania Zamawiającemu. Wykonawca będzie pokrywał koszty usuwania szkód powstałych wskutek braku odpowiedniego zabezpieczenia i ubezpieczenia robót, szkody losowe oraz za zdarzenia losowe związane z obecnością osób trzecich na budowie.

5.Obowiązkiem Wykonawcy jest zgłoszenie rozpoczęcia robót.

6.Roboty uzupełniające, dodatkowe lub zamienne mogą być wykonane wyłącznie na podstawie pisemnej umowy.

7.Jeżeli roboty będą niezbędne do wykonania z przyczyn nie cierpiących zwłoki ze względów

bezpieczeństwa bądź zabezpieczenia przed awarią, zlecenie może być wykonane na podstawie wpisu do dziennika budowy dokonanego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, zatwierdzonego następnie pisemnie przez Zamawiającego.

8.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

9.Wykonawca ma obowiązek zabudowania wyłącznie materiałów posiadających atest i dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie pod rygorem odmowy płatności faktur.

§5 1.Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT Nr  NIP

2.Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT Nr  NIP 873-15-50-848.

§6 1.Zamawiający ustanawia Inspektora Nadzoru w osobie:

§7 Strony ustalają kary umowne, które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1.Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a/ za nieterminowe wykonanie robót w wys. 0,5 % wartości umownej całości zamówienia za każdy dzień zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy,

b/ za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancyjnym Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną w wys. 0,1% wartości umownej całości zamówienia za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. W razie zwłoki w usunięciu wad w terminie wyznaczonym dodatkowo kara ulega zwiększeniu o 50% licząc od dnia upływu terminu dodatkowego,

c/ za odstąpienie od realizacji przedmiotu umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15 % wartości umownej całości zamówienia.

2. W przypadku gdyby Wykonawca realizował roboty objęte umową bez należytej staranności lub niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami, obowiązującymi przepisami, zasadami BHP albo dokumentacją projektowo –techniczną, lub nie zgodnie z umową, Zamawiający ma prawo do:

a/ nakazania Wykonawcy zaprzestania wykonywania robót,

b/ natychmiastowego i wolnego od skutków finansowych odstąpienia od umowy,

c/ powierzenia poprawienia lub wykonania robót objętych umową innym podmiotom na koszt Wykonawcy,

d/ potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy należności z tytułu poniesionej szkody lub nienależycie wykonanych robót.

3. Prawo odstąpienia przez Zamawiającego od umowy przysługuje ponadto w przypadkach  określonych w prawie zamówień publicznych oraz w kodeksie cywilnym.

§8 1.Warunkiem zgłoszenia do odbioru końcowego jest:

-wykonanie pełnego zakresu robót.

-przygotowanie protokołów technicznych, certyfikatów, atestów

2.Zamawiający wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy w ciągu 14 dni roboczych od daty dostarczenia Zamawiającemu potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru zawiadomienia o zakończenia robót.

3.Terminy odbioru robót:

-roboty zanikające do 5 dni roboczych

-robót końcowych do 14 dni roboczych

4.Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

§9 Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty na okres min. 36 miesięcy licząc od daty protokolarnego przekazania całego zakresu robót.

§10 Wszelkie zmiany warunków umowy odbywać się mogą w formie pisemnych aneksów pod rygorem nieważności.

§11 1.W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

2.Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle stosowania niniejszej umowy jest sąd

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§12 Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 zachowuje Zamawiający.